附表1：

# 第一部分 茂名市茂南区金塘镇中心卫生院中医馆改造工程概况

1.本工程位于茂名市茂南区金塘镇,内容包括：金塘镇中心卫生院 2号楼三楼按中医馆建设标准进行全面改造，利用2号楼改造成中医楼、建成集中医诊疗、康复理疗、养生保健于一体的中医馆，设置针灸推拿、中药熏蒸、治未病等特色科室。改造内容包括对病房、治疗室等布局改造、水电线路重新铺设改造等。

第二部分 茂名市茂南区金塘镇中心卫生院中医馆改造工程商务要求

（一）承包方式及说明

1.承包方式：包工、包料、包成活、包质量、包工期、包安全、包文明施工，综合单价包干。报价应包括人工、材料、机具、管理费、利润、完成主体工程所需的所有措施费和其他项目费、增值税销项税额、运输费、装卸费、运输保险费、安装费、技术服务费（含联络费、保修费）、作业人员意外伤害保险及可预见和不可预见等完成本采购内容所需的一切费用。

2. 响应供应商应充分考虑施工期间各类可调材料的市场价格变化和可能的国家政策性调整，确定风险系数，对工程施工图纸及工程量清单所包含的所有内容及本磋商文件涉及到的范围进行总承包报价。

3. 暂估价、暂列金额和绿色施工安全防护措施费不参与竞争，所有投标单位必须按本最高限价所列暂估价、暂列金额、绿色施工安全防护措施费报价，暂估价结算时按实调整，暂列金额按实际发生结算。（若投标单位所投报价中暂估价、暂列金额、绿色施工安全防护措施费与磋商文件中所列相关费用不一致的，则作为废标处理）。

（二）工期要求

合同签订后，60个日历天内完工。

（三）本工程采用

固定总价：投标报价文件包含投标总价及综合单价时，投标总价为合同总价。合同总价在招标文件及施工合同约定的风险范围之内不可调整。（详见合同专用条款）

固定单价：投标报价文件包含投标总价及综合单价时，综合单价为合同单价。合同单价在招标文件及施工合同约定的风险范围之内不可调整。

风险范围以外合同价款调整方法：按政府对工程结算办法的政策性调整，施工期间若人工、材料价格涨落时施工期间的信息价平均值增减超出投标截止日期上月信息价平均值增减，超出投标截止日期，上月信息价±5%时，价差按实计算调整。

（四）承包商必须具备解决项目事项的能力

1.承包人自行解决余泥存放地方。

2.承包人自行解决三相电使用。

（五）伴随服务

1.供应商必须按照报价文件中所做出的承诺，建立项目经理和现场管理机构主要部门负责人：项目经理及项目技术负责人。

2. 项目经理和项目技术负责人在开工前必须到位，并接受采购人代表的查验。未到位的，按照约定承担违约责任。

3. 供应商因特殊情况需要更换项目经理和项目技术负责人的，应至少提前 7 天以书面形式(附前任和后任人员的详细履历资料)向采购人提出申请，并征得采购人同意。供应商必须保证后任人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于前任人员的素质。前任人员更换后，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

4. 项目经理和项目技术负责人的实际工作能力和工作表现达不到要求、或工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要，采购人有权向供应商提出撤换。供应商可以提出整改意见；如采购人不予接受，则供应商必须在 7 天内无条件撤换，所调换来人员的资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不低于原投标书中所承诺人员的素质。

5. 项目经理和项目技术负责人必须全职在现场办公，不得兼职或者擅自离岗。因特殊情况需短暂离岗的，应当事先报采购人批准，必须妥善安排工地现场的工作交接。

供应商必须在开工前一周内将施工组织计划、安全文明施工方案提供给采购人审定，并填写开工报告，获批准后才能施工。如没有办齐上述手续而施工的，其责任自负。

（六）其他事项

1. 施工服务队伍资质要得到当地政府管理部门认可，安装人员（特殊工种）要具有劳动部门发出的上岗证。上岗人员（特殊工种）要有相应的上岗证，施工前向用户递交派出人员名单，严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老弱病残人员进行施工。

2. 在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。否则，由此造成的经济和法律责任均由承包人负责。

3. 承包人应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担出于自身安全措施所造成的事故责任和发生的费用。

4. 施工队伍必须接受现场管理单位的监督、管理和指导。

4.1 施工队伍应在用户确定施工条件已具备后 3 天内与业主确定开始施工日期。

4.2 施工队伍进场所要的现场工作条件及施工中，需要业主配合承担的工程由报价人在投标时提出,签署合同时也作为合同的补充附件。

4.3 施工所用机械工具由施工队伍自备及自费运到施工工地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从工地自费搬出运走，施工所用的材料及机械工具由用户提供恰当的场所存放并由施工队伍自行保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、损坏。

4.4 在安装过程发现的供货及其质量问题，供货商亦要负责补救处理。

4.5 所有验收文件、测试报告、资料复印件要提交用户完整的三套，以作留档备案。

4.6 竣工验收时，施工单位应向建设单位提供有关的技术档案资料一式三份，电子版档案一份。施工单位在本项目的各工程竣工后(以现场监理和发包人签证时间计起)，必须在 10天内全面退场，10天内向建设单位提供所有竣工文件和质量保证资料。

（七）质量要求

本工程所有的设备和材料所涉及的设计标准、规范，产品标准、规范，工程标准、规范，验收标准、规范等必须完全符合中华人民共和国相应的标准和规范。

（八）工程质量保修期

自全部工程竣工验收合格之日起算，工程的质量保修期为壹年，在工程质量保修期内，工程出现质量问题的，供应商收到采购人保修通知后，三天内进行保修服务，且在 7 天内完成保修工作。

（九）付款方式

1.支付比例 30%;合同签订后，成交方提供等额增值税普通发票，采购人在5个工作日内支付合同款的 30%。

2.支付比例40%:工程完成后,成交方提供等额增值税普通发票采购人在10个工作日内支付至合同款的 70%。

3.支付比例 27%;工程竣工,验收合格在茂南区投资审核中心审核最终结算价后成交方提供等额增值税普通发票，采购人在10个工作日内付至结算价的97%，

4.支付比例 3%;质保期满后，成交方提供等额增值税普通发票，采购人在10个工作日内付清。

注：因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。